河南省教育厅

河南省财政厅

河南省发展和改革委员会

河南省住房和城乡建设厅

河南省自然资源厅

教职成〔2021〕468号

河南省教育厅等五部门

关于实施中等职业学校标准化建设工程的

通       知

各省辖市、济源示范区、县（市）教育局、财政局、发改委、住房城乡建设局、自然资源局、规划局，各省属中等职业学校：

为认真贯彻全国职业教育大会精神，全面落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于推动现代职业教育高质量发展的意见》（中办发〔2021〕43号）、《教育部 河南省人民政府关于深化职业教育改革推进技能社会建设的意见》（豫政〔2021〕2号）、《河南省人民政府关于印发河南省职业教育改革实施方案的通知》（豫政〔2019〕23号）要求，切实改善中等职业学校（含公办和民办普通中等专业学校、职业中等专业学校、职业高级中学、成人中等专业学校，下同）办学条件，整体提升我省中等职业学校办学水平，推动中等职业教育高质量发展，经研究，省教育厅、财政厅、发展改革委、住房城乡建设厅、自然资源厅（以下简称“省直五部门”）决定于2022-2025年实施河南省中等职业学校标准化建设工程，现将有关事宜通知如下。

一、建设内容

（一）建设范围。《河南省教育厅 河南省人力资源社会保障厅关于公布优化中等职业学校布局结果名单的通知》（教职成〔2018〕1112号）公布的中等职业学校（不含技工学校）。

（二）建设目标。2022-2025年，通过实施中等职业学校标准化建设工程，全面改善全省中等职业学校办学条件，深化教育教学改革，推动全省中等职业教育提质扩容。到“十四五”末期，全省公办中等职业学校办学规模、占地面积、建筑面积、师资队伍、仪器设备、图书配备、信息化水平、实习实训基地等8项办学条件指标，以及办学理念、领导班子、学校管理、专业建设、课程建设、教学实施、校企合作、办学经费等8项内涵建设指标基本达到《河南省中等职业学校标准化建设工程验收标准》（见附件1，以下简称《验收标准》）；全省民办中等职业学校办学条件和内涵建设指标基本达到教育部《中等职业学校设置标准》；体育类、艺术类、特殊教育类中等职业学校办学条件和内涵建设指标基本达到国家《中等体育运动学校设置标准》《中等艺术学校设置标准(试行)》《残疾人中等职业学校设置标准（试行）》。

（三）建设进度。2022-2025年，各地中等职业学校分批实施、稳步推进，按期实现达标建设目标。2022年底，达标学校数量原则上不低于本地、本部门中等职业学校总量的30%；2023年—2024年，每年达标学校占比原则上比上一年提高不少于20个百分点；到2025年底，全省中等职业学校基本实现达标。

二、基本原则

（一）分级负责，分级管理。按照教育领域事权与支出责任划分要求，公办中等职业学校标准化建设工程按学校隶属关系分级负责，民办中等职业学校由举办者负责，多渠道筹措建设资金开展相关工作。省级对如期完成中等职业学校标准化建设任务的市、县（市）予以奖补。

（二）充分调研，科学规划。各地、各有关部门在全面了解所辖中等职业学校现有办学条件的基础上，针对《验收标准》逐项查找差距，结合当地实际，科学规划，分年度、分区域、分学校制定中等职业学校标准化建设实施方案，合理确定中等职业学校标准化建设工程目标，不搞“寅吃卯粮”工程，严防产生新的债务风险。

（三）整合资源，统筹管理。各地、各有关部门要加大闲置教育资源的统筹优化配置，整合现有教育资源和职业教育资源，优先用于推动实施中等职业学校标准化建设工程。要严格执行国家和省级国有资产配置要求，严禁借机违规审批、新建学校，严禁违规扩大建设范围，避免出现重复建设、低效投入。

三、工作程序

（一）清查摸底。各地、各有关部门要对所辖中等职业学校现有办学条件进行清查摸底，全面核查中等职业教育学位缺口和中等职业学校基本办学条件，根据区域经济社会发展、产业需求、人口结构和学生生源情况等因素，持续推进中等职业教育资源优化整合，为科学制定建设规划、建设方案提供基础。

（二）制定方案。各地、各有关部门要认真制定“十四五”期间本地、本部门中等职业学校标准化建设工程实施方案（编制模板见附件2），科学合理测算标准化建设资金投入；要依据清查摸底情况，“一对一”指导所辖中等职业学校制订标准化建设工程实施方案（编制模板见附件3）。

（三）联合会审。为加大统筹力度，确保中等职业学校标准化建设工程实施方案科学、可行，避免重复低效投入，省直五部门将建立联合会审机制，对各地、各校报送的中等职业学校标准化建设工程实施方案开展联合会审，会审通过后批复实施。

（四）组织实施。各地、各有关部门指导所辖中等职业学校按照批复的建设方案抓紧实施。各中等职业学校要严格对照《验收标准》，将目标任务分解到各年度，确定完成达标建设的时间节点，按照当地政府或主管部门的要求查漏补缺，加快推进工程实施。

（五）验收奖励。各中等职业学校进行自评，并由省辖市、济源示范区、省直管县（市）五部门或省属中职学校主管部门复核后，报省直五部门进行验收。省直五部门按照《验收标准》和各中等职业学校实施方案组织验收（验收程序见附件4），并就是否达标作出结论，验收结果向社会公布，接受社会监督。省级验收结果分为达标和不达标两个等级。验收达标的学校，由省直五部门认定为“河南省标准化中等职业学校”，有效期为5年。中等职业学校标准化建设工程实施期间，验收不达标的学校，可持续申请达标验收；标准化建设工程结束，仍不达标的学校，取消下一年中等职业教育学历教育招生资质，并限期整改，经整改仍不达标的，取消中等职业学校办学资格。省财政将分年度依据中等职业学校标准化建设验收达标情况，对市、县（市）予以适当奖补。

（六）定期复核。省直五部门将建立中等职业学校标准化工程复核制度，认定为“河南省标准化中等职业学校”的学校，应在有效期满前一年按照相应程序主动申请复核，经省直五部门复核达标的学校，可继续保留“河南省标准化中等职业学校”资格；复核不达标的学校，将撤销其资格。

四、建设要求

（一）加强组织领导。实施中等职业学校标准化建设工程，是我省建设现代职业教育体系的重要基础。中等职业学校标准化建设工程由省直五部门统筹协调、共同推进。各级政府及有关部门要按照要求，把中等职业学校标准化建设纳入重要议事日程，采取切实有效措施，强力推进工程实施。

（二）落实建设责任。按照“谁举办、谁负责”的原则，各省辖市（县、市、区）人民政府、济源示范区管委会和各省属中等职业学校主管部门作为中等职业学校标准化建设的责任主体，要切实履行发展职业教育的职责，充分发挥主体作用。各省辖市政府要统筹规划辖区内所属各类中等职业学校标准化建设工程，成立多部门联动的中等职业学校标准化建设工程工作领导小组，加快指导各县（市、区）政府、有关部门、有关行业企业、公民个人和其他组织等各类中等职业学校举办方制定中等职业学校标准化建设工程实施方案，有序推进工作落实。各地教育部门要加强对中等职业学校标准化建设工程的统筹管理，加快落实、督促各项建设任务；财政部门要逐步提高经费保障水平，加大中等职业学校标准化建设经费支持力度；发展改革、住建、自然资源与规划等部门要简化审批程序，自然资源部门要依法依规做好用地保障。

（三）优化学校布局。在巩固中等职业学校优化布局的基础上，各地、各有关部门要结合教育“十四五”规划，通过合并、合作、托管、改扩建、新建、校区土地置换、集团办学、混合所有制办学等多种方式，持续优化中等职业学校布局结构。要认真开展中等职业学校办学资质清查工作，对中高职一体、“一校多牌”、已实质性并入高等院校、连续3年未招生的中等职业学校，要坚决撤销中等职业学校建制；对规模小、质量低、效益差，生均财政拨款不足以维持正常运转支出的中等职业学校，要抓紧通过合并、撤销、转型等方式调整；要积极推进县级教师进修学校与教研、科研、电教等部门整合与联合，规范并着力加强县级教师培训机构建设，纳入基础教育保障体系，在教育事业统计工作中逐步脱离中等职业学校序列。

（四）加大资金保障。中等职业学校标准化建设工程所需经费应统筹财政拨款、学校事业收入、社会资本、主管部门投入、教育费附加等多元筹资渠道解决。中等职业学校校舍新建、扩建、改建所需基建投资，按现行管理体制保障。民办中等职业学校经费投入按照现有机制执行。凡经批准建立或筹建的中等职业学校基本建设项目所涉及的行政事业性收费按国家政策予以减免。鼓励企业和个人以提供免费服务、捐赠等形式支持中等职业学校标准化建设，捐赠企业和个人依法享受有关税收方面的优惠。

（五）加强统筹管理。自2022年起，逐步统一全省中等职业学校（不含技工学校）类别，职业中等专业学校、职业高级中学、成人中等专业学校统一按照普通中等专业学校管理。中等职业学校类别变更由各学校提出申请，按照隶属关系经主管部门和同级教育、财政、发改等部门审核同意后，其免学费补助、住宿费、生均经费、招生录取、学籍注册、教师招聘等政策统一按照现行普通中等专业学校的标准或规定执行。各地、各有关部门要认真研究、制定具体办法，抓紧实施，稳妥推进，确保各项工作顺利开展。

（六）加强督导评价。在对下级政府履行教育职责督导评价中，将有关部门推进中等职业学校标准化建设工程情况作为评价的重要依据，对推进中等职业学校标准化建设工程工作不力、进展缓慢或存在弄虚作假行为的地方或部门，采取约谈相关负责人、通报批评等形式严肃问责。继续实施职业教育质量年度报告制度。

（七）建立动态调整机制。自本文件发布起，已在教育行政部门审批备案的中等职业学校按照《验收标准》和教育部有关中等职业学校设置标准进行验收；拟新建中等职业学校的基本办学条件达到《验收标准》和教育部有关中等职业学校设置标准后，方可审批备案。同时，各地、各有关部门在新建或改建、扩建中等职业学校建设项目的审批、核准、设计和建设过程中，其建筑规模与项目构成、选址与校园规划、面积指标、建筑与建筑设备、主要技术经济指标应遵守国家相关规定，执行国家住房城乡建设部、国家发展改革委发布的《中等职业学校建设标准》（建标192-2018）。省直五部门将建立中等职业学校标准化建设工作的验收标准动态调整机制和定期复核机制（一般5年一轮），在第一轮中等职业学校标准化建设工程结束后，将根据我省实际情况适时提高中等职业学校标准化建设工程验收标准。

五、材料报送要求

请各省辖市、济源示范区、省直管县（市）或省直有关部门将以下材料纸质稿和电子稿，于2022年3月20日前报送至省教育厅职业教育与成人教育处指定地点和邮箱。

- “十四五”期间各地、各有关部门中等职业学校标准化建设工程实施方案（一式五份，加盖省辖市、济源示范区、省直管县五部门公章或省直主管部门公章），其中，各省辖市实施方案应包含所辖的县（市、区）内所有中等职业学校。

2.XX中等职业学校“十四五”期间中等职业学校标准化建设工程实施方案（一式五份，加盖省辖市、济源示范区、省直管县五部门公章或省直主管部门公章）。

省教育厅联系人：魏恒、任远

联系电话：0371-69691878、69691863

电子邮箱：weiheng@haedu.gov.cn

材料报送联系人:武孟辉

联系电话：0371-63790311

材料报送地点:郑州市金水区博颂路6号河南省商务学校（邮编：450011）

本文件电子稿可在“河南省教育厅”和“河南省职业教育与成人教育”网站下载。

请各省辖市教育局、财政局、发改委、住房城乡建设局、自然资源局、规划局将本文件转发至各县（市）相关部门。

附件：1.河南省中等职业学校标准化建设工程验收标准

2.XX市（县）或省直有关部门“十四五”期间中等职业学校标准化建设工程实施方案参考文本

3.XX中等职业学校标准化建设工程实施方案参考文本

4.河南省中等职业学校标准化建设工程验收程序

河南省教育厅  河南省财政厅 河南省发展和改革委员会

河南省住房和城乡建设厅   河南省自然资源厅

2021年12月14日

附件1

河南省中等职业学校标准化建设工程验收标准

| 类别 | 验收指标 | 指标内涵及验收点 |
| --- | --- | --- |
| 办学条件指标 办学条件指标 | 1.办学规模 | 学校具备基本的办学规模。其中，公办学校全日制学历教育在校生数在1500人以上；骨干专业群在校生数应在300人以上。年均职业培训规模与在校生规模大体相当。毕业生就业率（含升学）不低于95%，就业质量高，社会反映好。 |
|  | 2.占地面积 | 学校具备与办学规模和专业相适应的校园。校园占地面积（不含教职工宿舍和相对独立的附属机构）不少于50000平方米；生均占地面积不少于33平方米。学校应有200米以上环型跑道的田径场，有满足教学和体育活动需要的其他设施和场地，符合《学校体育工作条例》的基本要求。卫生保健、校园安全机构健全，教学、生活设施设备符合《学校卫生工作条例》的基本要求，校园安全有保障。 |
|  | 3.建筑面积 | 学校具备与办学规模和专业相适应的校舍。学校的校舍建筑面积（不含教职工宿舍和相对独立的附属机构）不少于30000平方米；生均校舍建筑面积不少于20平方米。 |
|  | 4.师资队伍 | 学校具备与办学规模相适应的专任教师队伍，兼职教师比例适当。专任教师不少于75人，专任教师师生比不低于1∶20，专任教师学历应达到国家有关规定；专任教师中，具有高级专业技术职务人数不低于20%。专业课教师结构合理，人数不低于本校专任教师数的60%，其中“双师型”教师比例不低于50%。每个专业至少应配备具有相关专业中级及以上专业技术职务的专任教师2人。来自行业企业的兼职教师为本校专任教师总数的20%左右。 |
|  | 5.仪器设备 | 学校具有与专业设置相匹配、满足教学要求的实验、实训、实习设施和仪器设备。工科类专业和医药类专业生均仪器设备价值不低于3000元，其他专业生均仪器设备价值不低于2500元。 |
|  | 6.图书配备 | 学校具有适用纸质图书不少于45000册，生均不少于30册；报刊种类80种以上。教师阅览（资料）室和学生阅览室的座位数应分别不低于专任教师总数的20%和学生总数的10%。建有电子阅览室，具有适合在校生规模的电子图书。 |
|  | 7.信息化水平 | 学校具备能够应用现代教育技术手段及学校管理信息化所需的软硬件设施设备。学校固定宽带网络总出口宽带不低于千兆，落实《职业院校数字校园规范》。学生用计算机数量不少于每百生15台，教师用计算机数量每人1台。学校校园网拥有独立的域名、网站，管理、服务类信息系统基本健全，数字教学（含模拟实训、模拟仿真）基本满足教学需求。常用教室全部配备多媒体教学设备。 |
|  | 8.实习实训基地 | 学校具有与所开设专业相匹配的实训基地；至少有1个产教融合、校企合作校内实训中心（基地），能够满足学生校内实训需要。学校每个专业至少有1个对口、稳定、符合实习需要的实习基地，能够满足学生实习需要。 |
| 内涵建设指标 内涵建设指标 | 9.办学理念 | 学校全面贯彻国家教育方针，坚持党的领导，坚持立德树人根本任务，坚持服务发展、促进就业的办学方向。办学理念先进，办学定位准确，办学思路清晰，注重内涵建设，突出办学特色。 |
|  | 10.领导班子 | 学校配备有较高思想政治素质和较强管理能力、熟悉职业教育发展规律的学校领导。学校领导班子分工明确、团结协作、管理能力强。校长应具有从事三年以上教育教学工作的经历，校长及教学副校长应具有本科及以上学历和高级专业技术职务，其他校级领导应具有本科及以上学历和中级以上专业技术职务，能够认真执行《中等职业学校校长专业标准》。 |
|  | 11.学校管理 | 严格执行法律、法规，学校治理结构完善，具有必要的教育教学和管理等工作机构。学校《章程》及教学管理、学生管理、学生实习管理、教职工管理、财务与资产管理、后勤管理等制度健全，管理措施到位。办学行为规范，近三年无违规违纪现象，未发生安全事故和犯罪事件。 |
|  | 12.专业建设 | 专业设置符合区域发展、行业发展需要，有效对接产业、企业和工作岗位。建立专业动态调整机制，专业结构合理，至少形成2个专业群，每个专业群3-5个专业，形成一定培养规模和鲜明特色。严格执行教育部颁布的专业教学标准等相关标准，制定并在学校官网上公开本校各专业的人才培养方案。 |
|  | 13.课程建设 | 推进“岗课赛证”综合育人，课程体系对接职业标准和行业规范，根据工作过程和典型工作任务设置教学项目，形成以能力为本位、实践为主线、项目为主体的新型课程体系。课程内容体现新知识、新技术、新工艺、新方法，与行业先进水平保持同步。公共基础课、专业课等按国家和省有关规定使用教材。 |
|  | 14.教学实施 | 科学制定人才培养方案，开齐开足规定课程和课时，教学过程管理严谨、规范。普遍开展项目教学、情景教学、模块化教学，推动现代信息技术与教育教学深度融合。实践性教学学时原则上占总学时数50%以上。实训项目开出率达到80%以上。严格执行《职业学校学生实习管理规定》。 |
|  | 15.校企合作 | 建立校企合作办学制度，形成校企“双元”育人办学机制，每个专业至少有1个对口、稳定的长期合作的企业或单位。 |
|  | 16.办学经费 | 学校办学经费依据《中华人民共和国职业教育法》和地方有关法规多渠道筹措落实。学校基本建设、实验实训设备、教师培训、生均经费（生均公用经费）等正常办学经费，有稳定、可靠来源和切实保障。公办中等职业学校生均财政拨款不低于当地普通高中。 |

注：《河南省中等职业学校标准化建设工程验收标准》主要指公办中等职业学校（不含技工学校，下同）标准化建设工作验收标准；民办中等职业学校办学条件和内涵建设指标参照教育部《中等职业学校设置标准》；体育类、艺术类、特殊教育类中等职业学校办学条件和内涵建设指标参照国家《中等体育运动学校设置标准》《中等艺术学校设置标准(试行)》《残疾人中等职业学校设置标准（试行）》。

附件2

XX市（县）或省直有关部门“十四五”期间

中等职业学校标准化建设工程实施方案

（参考文本）

一、总体思路与建设目标

主要描述本地、本部门“十四五”期间中等职业学校标准化建设工程的基本思路、建设目标等内容。

二、中等职业学校办学现状

主要分析描述目前本地、本部门中等职业学校布局情况和整体办学条件现状，以及与《河南省中等职业学校标准化建设工程验收标准》或有关国家标准的差距等。

三、“十四五”期间中等职业学校标准化建设工程规划

统筹考虑区域经济社会发展、产业结构、人口、学龄人口数量、普及高中阶段教育、职业教育事业发展需要等因素,制定本地、本部门中等职业学校布局调整和规划方案，明确提出“十四五”期间，拟保留、撤销、合并、重组、新建学校的数量的和工作方案。同时，针对中等职业学校办学条件现状与《河南省中等职业学校标准化建设工程验收标准》、有关国家标准的差距，确定本地、本部门中等职业学校布局调整和标准化准建设的重点方向、内容、建设路径等，测算“十四五”期间省、市、县、校建设资金投入额度等。

四、进度安排

主要描述本地、本部门推进中等职业学校标准化建设工程的工作安排和时间进度，既要有总体工作安排，又要有分年度工作安排。具体进度请填写《      市（县、部门）中等职业学校标准化建设工程计划完成情况汇总表》。

五、保障措施

主要描述本地、本部门在推进中等职业学校标准化建设工程中的人员保障、经费保障、制度保障等内容。

- 市（县、部门）中等职业学校标准化建设总体预算情况

| - 建设 - 年度 | - 建设任务 | - 建设内容 | - 建设经费投入预算（万元） |  |  |  |  |  |  | - 计划全部完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 财政投入 |  |  | - 学校自筹 | - 举办方投入 | - 行业企业支持 | - 其他 |  |
|  |  |  | - 省级 | - 市级 | - 县级 |  |  |  |  |  |

备注：1.以上内容仅供参考，各地、各部门可根据实际情况撰写；2.除学校自筹资金外，所有建设经费投入情况均须提供相应投入主体单位意见证明材料。

市（县、部门）中等职业学校标准化建设工程计划完成情况汇总表

| 年度 | 学校名称 | 学校性质 | 学校举办者 | 主管单位 | 学校负责人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025年 |  |  |  |  |  |  |  |

注：各地、各部门需按每所中等职业学校拟完成达标建设的时间，分年度填写表格。

- 附件3

- XX中等职业学校标准化建设工程实施方案

- （参考文本）

- 一、建设基础

- 主要对照《验收标准》或有关国家标准，客观、真实、准确填写学校办学的基本条件数据，客观描述学校内涵建设现状，找准差距和存在问题。

- 二、建设思路及建设目标

- 主要描述本校“十四五”期间中等职业学校标准化建设工程的基本思路，明确完成达标建设任务的时间，所要达到的目标等。

- 三、建设进度及经费预算

- 主要描述学校标准化建设的进度，年度建设任务、建设内容等。

- 表1：XX中等职业学校标准化建设总体预算情况

- 单位：万元

| - 建设 - 年度 | - 建设任务 | - 建设内容 |  | - 建设经费投入预算（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 财政投入 |  |  |  | - 学校自筹 |  | - 举办方投入 |  | - 行业企业支持 | - 其他 |  |  |
|  |  |  |  | - 省级 | - 市级 | - 县级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2：XX中等职业学校标准化建设预算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |
| - 设备名称／ - 支出项目 |  |  | - 型号规格／支出用途概述 |  |  |  | - 单位 |  | - 单价 |  | - 数量 |  |  | - 金额 |  |
| XXX项目 |  |  | — |  |  |  | — |  | — |  | — |  |  |  |  |
| XX设备1 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |  |
| XX设备2 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |  |

- 备注：1.以上内容仅供参考，各地、各部门可根据实际情况撰写；2.除学校自筹资金外，所有建设经费投入情况均须提供相应投入主体单位意见证明材料；3.根据建设内容逐项编列详细、可审核的项目预算明细（见表2）

- 四、保障措施

- 主要描述学校对标准化建设工程所提供的组织保障、机制保障、人员保障、经费保障等。

- 五、学校和学校主管部门（举办方）意见

| - 学校意见 | - 请学校主要负责同志签字。 学校（公章） - 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校联系人信息 | 姓名 |  | 部门 |  |
|  | 职务 |  | 电话 |  |
| - 学校主管部门（或举办方）意见 | 单位（公章） - 年 月 日 |  |  |  |
| - 学校主管部门联系人信息 | 姓名 |  | 部门 |  |
|  | 职务 |  | 电话 |  |

六、地市五部门审核意见

| 教育部门意见 | 单位（公章） 年 月 日 | 财政部门意见 | 单位（公章） 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发展与改革部门意见 | 单位（公章） 年 月 日 | 住房城乡建设部门意见 | 单位（公章） 年 月 日 |
| 自然资源部门意见 | 单位（公章） 年 月 日 | 其他有关部门意见 | 单位（公章） 年 月 日 |

附件4

- 河南省中等职业学校标准化建设工程验收程序

一、验收程序

（一）学校自评、地市（主管部门）复核

1.省属中等职业学校自评及主管部门复核程序。各学校对照《验收标准》进行自评，制订中等职业学校标准化建设工程实施方案报主管部门审核；审核通过后，报省直五部门复核、批复。主管部门按照省直五部门批复的实施方案，按期组织达标复核；经复核认为达标的，学校主管部门向省直五部门提出评估验收申请，同时报送复核报告。

2.省辖市、济源示范区、省直管县（市）属中等职业学校（含民办学校）自评及地市复核程序。各学校要对照《验收标准》进行自评，制订中等职业学校标准化建设工程实施方案并报本级五部门审核；审核通过后，报省直五部门复核、批复。本级五部门按照省直五部门批复的实施方案，按期组织达标复核；经复核认为达标的，向省直五部门提出评估验收申请，同时报送复核报告。

3.县（市、区）属中等职业学校（含民办学校）自评及地市复核程序。各学校要对照《验收标准》进行自评，制订中等职业学校标准化建设工程实施方案并报县（市、区）五部门审核；实施方案经县（市、区）五部门审核后，报省辖市五部门审核通过后，报省直五部门复核、批复。县（市、区）五部门按照省直五部门批复的实施方案，按期组织达标初审；经初审认为达标的，向省辖市五部门提出复核申请；省辖市五部门复核后认为达标的，向省直五部门提出评估验收申请，同时报送复核报告。

上述各地、各中等职业学校标准化建设实施方案均应由省直五部门审核批复后方可实施。

- 省级验收

经省辖市、济源示范区、省直管县（市）五部门或省属中职学校主管部门复核后申请验收的学校，由省直五部门组织专家对申请学校进行省级验收，省级验收结果分为达标和不达标两个等级。经验收为达标学校的，由省直五部门认定其为“河南省标准化中等职业学校”，有效期为5年。经验收为不达标学校的，可在中等职业学校标准化建设工程期间持续申请达标验收。中等职业学校标准化建设工程结束，经验收仍为不达标学校的，取消下一年中等职业教育学历教育招生资质，并限期整改，经整改仍不达标的，取消中等职业学校办学资格。

二、验收时间

自2022年起，省直五部门接收各地、各有关部门评估验收申请时间集中在每年7月份，评估验收工作原则上于每年的8-9月份进行。

各地、各有关部门要提前安排部署学校自评、市（县）复评等相关工作，并主动向省直五部门申请评估验收。对在此项工作中出现抓而不紧、管而不实、程序不清、把关不严、延迟报送等严重失误，导致完不成评估验收工作的，由各地承担相应责任。

河南省教育厅办公室  主动公开   2021年12月14日印发